Pendências de Compliance e Escala — SGSM

Levantamento baseado na leitura do código-fonte real dos repositórios do ecossistema

SGSM  |  Uso interno  |  2026-08-21

Este documento lista o que AINDA PRECISA SER FEITO para o SGSM atingir maturidade de produção em compliance e escala. Nenhum destes itens é urgente para o ambiente de desenvolvimento atual, mas todos são pré-requisitos antes de operar com dados reais de pacientes em produção.

1. Resumo executivo

A arquitetura do SGSM (Spring Boot, React, JWT com refresh token rotativo, RAG com Milvus) segue os mesmos padrões usados por sistemas de gestão médica no mercado. O que falta não é tecnologia, e sim maturidade operacional: hoje o sistema não teria como comprovar, numa auditoria, quem acessou ou alterou o quê, os dados sensíveis (CPF, dados clínicos) estão em texto plano no banco, a política de LGPD existe só como documento (sem código correspondente) e a infraestrutura está desenhada para uma única instância, sem cache de consulta nem testes de carga.

| Item | Situação atual |
| --- | --- |
| Auditoria (trilha de quem fez o quê) | Não implementado |
| LGPD formal (consentimento, exportação, exclusão) | Só documento, sem código |
| Criptografia em repouso (dados sensíveis) | Não implementado |
| Criptografia de senha (BCrypt) | Implementado |
| Pool de conexão (HikariCP) | Implementado |
| Cache de consultas / múltiplas réplicas / testes de carga – não faremos pois não temos ambiente de stage/homologação | Não implementado |

2. Auditoria (audit trail)

Situação atual: não implementado

Existem apenas os campos `criadoEm`/`atualizadoEm`, preenchidos automaticamente via `@PrePersist`/`@PreUpdate` (ex.: `sgsm/src/main/java/br/com/sgsm/domain/Paciente.java`). Isso registra QUANDO um registro mudou, mas não QUEM mudou. Uma única coluna `criado_por` existe isolada na tabela `crm.tag_paciente` — não é um padrão replicado nas demais entidades (Médico, Paciente, Estabelecimento, Agendamento, Funcionário não têm autor registrado). Os logs de aplicação existentes são genéricos (`log.info` pontual em serviços de e-mail e vetorização), não formam uma trilha estruturada por ação/usuário/recurso.

O que precisa ser feito

Adicionar `criado_por`/`atualizado_por` (referência ao usuário autenticado) em todas as entidades sensíveis — não só nas de CRM.

Criar uma tabela de audit log central (quem, o quê, quando, de onde) para ações sobre dados de pacientes: leitura, criação, alteração, inativação/reativação, exclusão.

Registrar especificamente acessos de leitura a prontuário/dados clínicos, não só escrita — é o item mais cobrado em auditorias de saúde.

Considerar Hibernate Envers (versionamento automático de entidades) como atalho de implementação, em vez de log manual em cada service.

Por que isso pesa mais ainda por ser um SaaS

Multi-tenant aumenta o risco, não diminui. Várias clínicas/consultórios compartilhando a mesma infraestrutura significa que, se algo vazar ou for acessado indevidamente, auditoria é a única forma de provar (pra você mesmo e pro cliente afetado) quem acessou o quê, isolando se foi um problema de um tenant específico ou uma falha de isolamento entre tenants.

Certificações que SaaS B2B costuma precisar (SOC 2, ISO 27001) exigem log de auditoria como controle básico. Se o plano é vender pra clínicas/redes de saúde, essas certificações — ou pelo menos os controles delas — costumam aparecer em processo de compra, principalmente de clientes maiores.

Clientes corporativos pedem isso no processo de due diligence. É comum uma clínica maior pedir, antes de assinar contrato com um SaaS de prontuário, "vocês têm log de quem acessou os dados dos meus pacientes?" — sem resposta, é motivo de recusa.

Tecnicamente, no SGSM isso é mais fácil de implementar do que parece. O JwtAuthFilter já popula referenciaId, perfil e email como atributos da requisição a cada chamada autenticada (é o mesmo mecanismo que corrigimos no fix do 401/403). Ou seja, a identidade de quem está fazendo a ação já está disponível em toda requisição — falta só um interceptor/aspect que grave isso numa tabela de auditoria a cada operação sensível. Não é uma reformulação de arquitetura, é aproveitar o que já existe.

Resumindo: SaaS não é impeditivo — é justamente o cenário onde auditoria vira item de venda e de conformidade, e a base técnica pra implementar já está montada. Continua sendo o item #1 de prioridade já apontado neste documento.

3. LGPD formal

Situação atual: existe só como documento, sem implementação no backend principal

O arquivo `POLITICA_RETENCAO_DADOS.md` descreve a política com linguagem de recomendação ("sugere-se implementar"), mas nenhum job de expurgo/anonimização automática foi encontrado no `sgsm`. Não existe endpoint de exportação/portabilidade de dados do titular, nem de exclusão/anonimização a pedido do titular (direito ao esquecimento), em `sgsm`, `ms-sboot-auth` ou `sgsm-ia`. A única exceção real e funcional no ecossistema é o opt-in de consentimento do `ms-whatsapp-bot` (`SessaoBot.java`, campo `consentimentoAceito`, com gate ativo antes de iniciar qualquer conversa).

O que precisa ser feito

Implementar o job de expurgo/anonimização automática já descrito na política de retenção (hoje é só texto).

Criar endpoint de exportação de dados do titular (portabilidade) — paciente pede e recebe todos os seus dados em formato legível.

Criar endpoint de exclusão/anonimização a pedido do titular, respeitando obrigações legais de retenção de prontuário médico (não é exclusão física imediata, é anonimização programada).

Estender o padrão de consentimento já usado no WhatsApp bot para o cadastro de pacientes no sistema principal (hoje o cadastro não pede consentimento explícito de uso de dados).

Formalizar um registro de operações de tratamento de dados (RIPD/relatório de impacto), que hoje não existe em nenhum lugar do repositório.

Observação: é difícil implementar?

Não, tecnicamente não é difícil — dado o que o domínio do SGSM já tem hoje, é mais trabalho de "juntar peças que já existem" do que arquitetura nova. Separando os três:

1. Consentimento — fácil. Já existe um padrão funcionando no ms-whatsapp-bot (SessaoBot.consentimentoAceito) pra copiar. No sistema principal seria: um campo booleano + timestamp na entidade Paciente, um checkbox no formulário de cadastro do front, e pronto. Talvez 1-2 dias.

2. Exportação/portabilidade — fácil/médio. É basicamente um endpoint que junta os dados do paciente (Paciente, histórico de Agendamento) e serializa em JSON. A autorização (só o próprio titular ou quem tem perfil de gestão pode exportar) já reaproveita o mesmo padrão "self-only" que o sistema já usa pra MEDICO/PACIENTE em outras rotas. Talvez 3-5 dias, incluindo garantir que nenhuma tabela relacionada fique de fora.

3. Exclusão/anonimização a pedido do titular — é a única realmente delicada, mas o motivo não é técnico, é jurídico. Prontuário/dado de agendamento médico não pode ser simplesmente apagado — legislação de retenção de registro médico (CFM) normalmente exige guardar por anos, então "direito ao esquecimento" na prática vira anonimização, não exclusão física: zerar nome, cpf, email, telefone, endereço, mantendo o esqueleto do histórico de agendamento (datas, valores) pra fins estatísticos/legais. Olhando o modelo real do SGSM — Paciente tem só campos cadastrais (nome, CPF, contato, endereço), sem nenhum campo de prontuário/anotação clínica em texto livre — isso é mais simples do que seria num EHR completo.

O que exige cuidado real nesse terceiro ponto:

Alguém com conhecimento jurídico (não engenharia) precisa confirmar prazo de retenção e o que exatamente conta como "identificável".

Precisa também remover/reindexar o documento correspondente no Milvus (senão o RAG continua "sabendo" dados que deveriam estar anonimizados).

O expurgo automático (já previsto em POLITICA_RETENCAO_DADOS.md, nunca implementado) seria um @Scheduled que roda essa mesma lógica periodicamente.

Resumindo: consentimento e exportação são só esforço de engenharia, rápidos. Exclusão/anonimização precisa de uma decisão jurídica antes do código — sem isso definido, qualquer implementação corre risco de apagar algo que a lei exige manter, ou manter algo que devia ser anonimizado.

4. Criptografia em repouso

Situação atual: dados sensíveis em texto plano; senha é a única exceção correta

CPF e demais dados sensíveis estão armazenados em texto plano no Postgres, sem `@Convert`/`AttributeConverter` de criptografia em nenhuma entidade JPA, sem uso de `pgcrypto` e sem TDE (transparent data encryption) configurado. A única exceção correta é a senha de login, que usa BCrypt (força 12) em `ms-sboot-auth/.../SecurityConfig.java` — isso já está adequado e não precisa mudar. A conexão com o banco também não tem `sslmode` explícito configurado, nem em desenvolvimento nem em produção.

O que precisa ser feito

Criptografar campos sensíveis em repouso (CPF, dados clínicos) via `AttributeConverter` no nível da aplicação, ou `pgcrypto` no nível do banco.

Forçar `sslmode=require` (ou superior) na string de conexão do Postgres em produção.

Avaliar criptografia de disco (TDE ou criptografia do volume) no servidor de banco de produção, como camada adicional.

Manter BCrypt para senha — não precisa de mudança, é o item já correto.

5. Escala

Situação atual: pool de conexão configurado; o restante não existe

O pool de conexão (HikariCP) está configurado por ambiente (ex. `maximumPoolSize: 20` em produção, `sgsm-ia/application-prd.yaml`) — esse item já está adequado. Porém o Redis hoje só é usado para blacklist de JWT e OTP, sem nenhum `@Cacheable`/`RedisCacheManager` para cache de consultas. Não há manifests Kubernetes nem configuração de múltiplas réplicas em nenhum docker-compose do ecossistema (o único compose existente é de instância única, para o Evolution API do WhatsApp). Não foi encontrado nenhum teste de carga (JMeter, k6, Gatling).

O que precisa ser feito

Adicionar cache de consultas frequentes (ex. lista de serviços, estabelecimentos) via Redis, com `@Cacheable`.

Preparar os serviços para rodar com múltiplas réplicas (stateless já é o caso, dado o JWT — falta só a configuração de deploy).

Escrever e rodar testes de carga (k6 ou Gatling) para descobrir o ponto de saturação atual antes de qualquer decisão de dimensionamento.

Manter a configuração de pool de conexão atual — já está correta, só precisa ser revisitada se o número de réplicas aumentar.

6. Priorização sugerida

Nenhum destes itens bloqueia o uso atual em ambiente de desenvolvimento/homologação. A ordem abaixo reflete o que normalmente pesa mais cedo numa auditoria de saúde real (LGPD/ANPD), não necessariamente o que é mais difícil de implementar.

1º — Auditoria de acesso a dados de pacientes (quem viu/alterou o quê): é o primeiro item cobrado em qualquer fiscalização, e pesa ainda mais por ser um SaaS multi-tenant (certificações como SOC 2/ISO 27001 e due diligence de clientes corporativos costumam exigir isso).

2º — Criptografia de CPF/dados clínicos em repouso: mitigação direta em caso de vazamento de banco.

3º — LGPD formal (consentimento no cadastro, exportação, exclusão/anonimização): torna a política escrita em processo real.

4º — Escala (cache, múltiplas réplicas, testes de carga): só vira prioridade quando o volume de uso real justificar.

Este documento não é uma auditoria formal de segurança nem um parecer jurídico de conformidade LGPD — é um levantamento técnico do estado atual do código, para orientar o planejamento do que falta antes de operar com dados reais de pacientes em produção.