Cobertura de QA Funcional — Front-end

sgsm-front-medico  ·  Skill executa-testes-funcionais-qa-front-end  ·  atualizado em 20/08/2026

Este relatório consolida quais telas do sistema já passaram por execução de QA funcional ao vivo (via Playwright, contra a aplicação e os back-ends reais, sem mocks) e quais telas ainda não têm nenhuma cobertura registrada. A fonte dos dados são os Pull Requests fechados no repositório sgsm-front-medico e as branches qa/* existentes no remoto até a data acima.

Atualização de 20/08/2026: mais 4 telas passaram por QA funcional completa desde a versão anterior deste relatório (Funcionários, Agendamentos, Esqueci/Resetar Senha, Registrar) — 15 bugs novos encontrados e corrigidos, todos retestados ao vivo e mergeados em develop.

Casos de uso testados (9 telas)

| Página / Rota | Branch(es) | Casos executados | Resultado | PR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /pacientes | qa/pacientes-validacao* qa/pacientes-regressao | 70 (validação de campos) 52/52 (regressão geral) | Aprovado | #14 (mergiado) |
| /medicos | qa/medicos | 57 (52 aprovados, 4 bloqueados por bug de backend, 1 não-testável) | Aprovado com pendências de backend | Sem PR (merge direto p/ develop) |
| /estabelecimentos | qa/estabelecimento-validacao | 54 (48 aprovados na 1ª rodada; 100% após correções e regressão) | Aprovado | #15 (mergiado) |
| /crm | qa/crm | 74 (68 aprovados na rodada final) | Aprovado | #17 (mergiado) |
| /servicos | qa/servico-medico | 65 (61 aprovados, 3 bloqueados por limitação de ambiente, 1 falha conhecida fora de escopo) | Aprovado | #19 (mergiado) |
| /funcionarios | qa/funcionarios | 70 (65 aprovados, 1 parcial, 4 bloqueados por falta de credencial) | Aprovado, 5 bugs corrigidos | front #20 + sgsm #14 (mergiados) |
| /agendamentos | qa/agendamentos | 75 (62 aprovados, 2 parciais, 5 bloqueados por limitação de ambiente) | Aprovado, 6 bugs corrigidos | front #21 + sgsm #15 (mergiados) |
| /esqueci-senha /resetar-senha | qa/resetar-senha | 26 (22 aprovados, 1 parcial, 1 bloqueado, 1 não-testável por escopo de tempo) | Aprovado, 2 bugs corrigidos | front #22 + ms-sboot-auth #8 (mergiados) |
| /registrar | qa/registrar | 35 (30 aprovados, 4 bugs corrigidos, 1 hipótese refutada por evidência) | Aprovado, 4 bugs corrigidos | front #23 + sgsm #16 + ms-sboot-auth #9 (mergiados) |

* qa/pacientes-validacao não corresponde a uma branch remota própria; o test-plan de validação de campos foi executado e documentado dentro do histórico que resultou na branch qa/pacientes-regressao.

Casos de uso faltando (4 telas)

| Página / Rota | Componente | Observação |
| --- | --- | --- |
| / | HomePage | Dashboard inicial — sem QA funcional registrada |
| /world | WorldPage | Landing/apresentação — sem QA funcional registrada |
| /login | LoginPage | Porta de entrada do sistema — nunca testada; agora é o maior risco, já que /registrar e /resetar-senha (fluxos vizinhos) já foram cobertos |
| /ia | IaPage | Integração com sgsm-ia — sem cobertura |

Bugs de backend identificados no QA de Médicos

Os 4 itens reprovados na QA de Médicos (qa/medicos) e atribuídos a backend já foram todos corrigidos e mergiados na develop, tanto no sgsm quanto no sgsm-front-medico.

| Item | Causa raiz | Correção | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M15 / M16 / M18 (filtros ignorados) | MedicoService.listar() restringia perfil MEDICO a ver só o próprio cadastro, ignorando ativo/especialidade | Removida a auto-restrição em MedicoService (sgsm) | Corrigido sgsm PR #13 (0ef000b) |
| M55 (médicos recém-criados somem da lista) | Mesma causa raiz de M15/M16/M18 | Resolvido pela mesma correção acima | Corrigido sgsm PR #13 (0ef000b) |
| M54 (logout no 2º F5) | Não era bug de backend: o sgsm-auth já rotacionava o refresh token corretamente. O front-end (api.ts/useAuth.tsx) não persistia o token rotacionado | Corrigido no front-end, combinado com a correção de concorrência do qa/medicos | Corrigido sgsm-front-medico (317fc60, 1337ddf) |

Conclusão: nenhuma pendência de backend restante do qa/medicos.

Bugs encontrados e corrigidos — rodada de 20/08/2026

Os 15 bugs abaixo foram encontrados nas 4 QAs mais recentes, todos corrigidos, retestados ao vivo com evidência fresca confirmando a correção, e mergeados em develop nos repositórios correspondentes (ver relatorio-prs-pendentes-2026-08-20.docx para o detalhe de cada PR).

| Módulo | Bugs | Achado de maior severidade | Repositório(s) corrigido(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionários | 5 | E-mail duplicado aceito no cadastro (sem checagem de unicidade, ao contrário da edição) | sgsm + sgsm-front-medico |
| Agendamentos | 6 | Double-booking: dois agendamentos concorrentes para o mesmo médico/horário eram ambos aceitos | sgsm + sgsm-front-medico |
| Resetar Senha | 2 | Token de reset inválido/expirado retornava 401, confundido pelo interceptor com sessão expirada e redirecionando o usuário anônimo para /login sem mostrar o erro real | ms-sboot-auth + sgsm-front-medico |
| Registrar | 4 | Cadastro de médico/paciente ficava órfão (sem conta de login) quando o e-mail já estava em uso por outro perfil | sgsm + ms-sboot-auth + sgsm-front-medico |

Total: 15 bugs encontrados e corrigidos nesta rodada, mais os 5 já corrigidos do qa/medicos (seção anterior) — 20 bugs de backend/front-end corrigidos ao longo de todo o ciclo de QA funcional.

Observações e recomendações

Restam apenas 4 telas sem QA funcional: HomePage, WorldPage, LoginPage e IaPage. LoginPage é agora o maior risco isolado, por ser a porta de entrada do sistema — os fluxos vizinhos (/registrar, /esqueci-senha, /resetar-senha) já foram cobertos nesta rodada.

Das 9 telas já testadas, todas as correções de bug identificadas foram aplicadas e mergeadas em develop — não há PR pendente de nenhuma das QAs concluídas até o momento deste relatório.

A tela de Médicos (qa/medicos) continua sendo a única mergeada diretamente em develop sem passar por Pull Request no GitHub — fora do padrão observado em todas as demais QAs, incluindo as 4 mais recentes.

Os bugs de backend do qa/medicos (M15, M16, M18, M55, M54) já foram todos corrigidos e mergiados — ver seção dedicada acima. O achado de Serviços (limpar Duração em edição não persiste) segue como limitação conhecida e deliberadamente não corrigida, por ser convenção global do backend (ModelMapper Conditions.isNotNull()) que afeta todos os endpoints de update do sistema, não só Serviços.

A instalação e autenticação do GitHub CLI (gh) nesta sessão permitiu abrir e mergear os 9 PRs da rodada de 20/08 diretamente por linha de comando — ver relatorio-prs-pendentes-2026-08-20.docx para o detalhe completo do processo.

Gerado a partir do histórico de PRs e branches qa/* do repositório sgsm-front-medico.